Gruppemøde #16 gruppe 2
Dato: 20/11-2018

Dagsorden
Aktionspunkter:
Sprint 3
Opsamling:
Diagrambeskrivelser og SD for de prioriterede US. (Nina, Mehmetali)
Mangler korrekturlæsning og mindre detaljer.
BJ: Integration af deepcoins mm. (Muhanad, David)
Stadig under bearbejdelse.
SoftwareTest (Muhanad, David)
Stadig under bearbejdelse.
Roulette: selve applikationen. (Stanie, BlackFrey)
Stadig under bearbejdelse.
Forbindelsen mellem BJ, Roulette og DeepCasino. (Muhanad, David)
Forbundet Startup  entry  blackjack
Database: Account som har Navn, Highscore, Deepcoins. (Bekir, Danny)
Mehmetali hopper på her.
Databasen er oppe og køre med rette klasser.
Fællesafsnit er skrevet og tilføjet til rapport.

Sprint 4 (udkast)
Mål:
- BJ: Software test (Muhanad, David)
- BJ: Integration af deepcoins mm. (Muhanad, David)
- Roulette selve appen
- Forbindelse til Startup og entry og deepcoins
- Database skal forbindes med solution
- Rapportskrivning

Lektier til næste møde: Fortsættelse med sprint 3

Næste møde: 27/11-18
Evt.