Gruppemøde #17 gruppe 2
Dato: 27/11-2018

Dagsorden
Aktionspunkter:
Sprint 3
Opfølgning: (Præget af pres fra afleveringer)
Diagrambeskrivelser og SD for de prioriterede US. (Nina, Mehmetali)
Mangler korrekturlæsning og mindre detaljer.
SoftwareTest (Muhanad, David)
Stadig under bearbejdelse.
Roulette: selve applikationen. (Stanie, BlackFrey)
Stadig under bearbejdelse.

Sprint 4
Opfølgning: (Præget af pres fra afleveringer)
- BJ: Software test (Muhanad, David)
- BJ: Integration af deepcoins mm. (Muhanad, David)
- Roulette selve appen (Stanie, Frej)
- Forbindelse til fra Startup og entry og deepcoins til Roulette-spillet (Stanie, Frej)
- Database skal forbindes med solution (Danny, Bekir, Mehmetali)
- Rapportskrivning (Alle)

Lektier til næste møde: Fortsættelse med sprint 3 og 4.

Næste møde: 07/12-18
Evt.