Gruppemøde #14 gruppe 2 feat. LAMO
Dato: 02/11-2018

Dagsorden
Aktionspunkter:
Sprint 2
Opgaver:
- Diagrambeskrivelser og SD for de prioriterede US. (Nina, Mehmetali)
- BJ: integration af deepcoins mm. (Muhanad, David)
- SoftwareTest (Muhanad, David)
- Roulette: selve applikationen. (Stanie, BlackFrey)
- Forbindelsen mellem BJ, Roulette og DeepCasino. (Muhanad, David)
- Database: Account som har Navn, Highscore, Deepcoins. (Bekir, Danny)

Spørgsmål til LAMO:
- Feedback på diagrammer. Er der noget som skal ændres? (DM/CD/SD) Se kommentarer
- Hvordan skal user stories gribes an ift. klassediagram og sd? Deep
- Er det okay med en localdb? Mht programmering er ligegyldigt

Kommentarer fra LAMO:
- Husk at inddrage ALLE semestrets kurser.
- Gør brug af API for at smide information/data op i en database.
- Bede om at oprette en database for os og så får vi at vide hvilken server den ligger på. Spørg Jesper (dab), det et spørgsmål om connectionstring.
- Hvis vi bruger anatonologien fra ISE skal vi lave SD for alle user stories.
- Når vi laver et diagram, fortæller det, det som vi gerne vil.
- Dem der giver mening at have et diagram med. Så vi behøver ikke at lave diagrammer for hver userstories.
- Kort omkring hvis nu der ikke er en klasse i klassediagrammet, men findes i SD.

Lektier til næste møde:

Næste møde:
Evt.